**工程项目审计流程**

项目完成竣工验收并出具竣工验收报告

 ｜

整理项目资料准备报审（建设部门对报审资料进行初审）

 ｜

填写工程审计申请表（OA流程）

 ｜

建设部门应先将报审资料的电子版发送到审计部门，由审计部门委托第三方审计机构工程师对报审资料是否齐全进行审核，确认报审资料齐全后，建设部门将准备齐全的纸质版报审资料报送审计部门，纸质版资料应包括：工程审计申请表、审计资料一次性报齐承诺书及其他审计资料。

 ｜

审计部门委托经公开招标的第三方审计服务机构对项目进行审计

 ｜

 对项目现场进行实地勘查

 ｜

 出具审计初稿

 ｜

对审计初稿进行核对（如施工方对审计初稿有异议，审计部门将组织建设部门、施工方、第三方审计机构对异议进行核对）

 ｜

 出具工程项目审核定案表

 ｜

 出具正式审计报告